|  |  |
| --- | --- |
| **POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO**  **PRACTICA APLICADA** | **VERSIÓN:** 1 |
| **CÓDIGO:** FORMATO |
| **PÁGINAS: 4** |
| **FORMATO ACTA DE REUNIÓN** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **ACTA DE REUNIÓN** | |
| **Comité o Grupo: Stop Smoking** | Acta No 011 |
| **Citada por:** Grupo de trabajo | **Fecha: 23-ABR-2019** |
| **Coordinador: Jose Ramirez** | **Hora inicio:** 7:15 **Fin:9:50** |
| **Secretario: Steven Lagos** | **Lugar: Politécnico** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PARTICIPANTES** | | | |
| **No.** | **Nombre** | **Cargo** | **Correo** |
| **1** | Sebastian Morales | PRODUCT OWNER | lsmorales94@gmail.com |
| **2** | Leidy Gutierrez | SCRUM MASTER | [dannasuarez0309@gmail.com](mailto:dannasuarez0309@gmail.com) |
| **3** | Steven Lagos | Desarrollo | [joseramirezolaya@gmail.com](mailto:joseramirezolaya@gmail.com) |
| **4** | Jose Ramirez | Desarrollo | stevenlagus@gmail.com |

|  |  |
| --- | --- |
| **PUNTOS DE DISCUSIÓN 1** | |
| **1** | Ajuste Milestone |
| **2** | Ajuste servicio validación de contraseña |
| **3** |  |
| **4** |  |
| **5** |  |
| **6** |  |

|  |
| --- |
| **DESARROLLO DE LA REUNIÓN** |
| Se realiza validación de la construcción del código implementado, con el fin de implementar nuevos servicios. |
| **Observaciones.**    **Los integrantes se reúnen martes y viernes.** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONCLUSIONES** | | | | |
| **No** | **Tarea** | **Responsable** | **Período de cumplimiento** | **Observaciones** |
| **1** | Verificar servicio de validación de registro | Jose Ramirez | Una semana |  |
| **2** | Verificar servicio de validación de registro | Steven Lakes | Una semana |  |
| **3** | Ajustar backlog | Sebastian Morales | Una semana |  |
| **4** | Realizar mockup | Leidy Gutierrez | Una semana |  |
| **5** | Realizar pull y commit | Todos | Una semana |  |
| **6** |  |  |  |  |