|  |  |
| --- | --- |
| **POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO**  **PRACTICA APLICADA** | **VERSIÓN:** 1 |
| **CÓDIGO:** FORMATO |
| **PÁGINAS: 4** |
| **FORMATO ACTA DE REUNIÓN** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **ACTA DE REUNIÓN** | |
| **Comité o Grupo: Stop Smoking** | Acta No 004 |
| **Citada por:** Grupo de trabajo | **Fecha: 19-03-2019** |
| **Coordinador: Sebastián Morales** | **Hora inicio:** 8:20 **Fin:9:50** |
| **Secretario: Jose Ramirez** | **Lugar: Politécnico** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PARTICIPANTES** | | | |
| **No.** | **Nombre** | **Cargo** | **Correo** |
| **1** | Leidy Gutierrez | SCRUM MASTER | dannasuarez0309@gmail.com |
| **2** | Sebastian Morales | PRODUCT OWNER | lsmorales94@gmail.com |
| **3** | Jose Ramirez | PRODUCT OWNER | joseramirezolaya@gmail.com |
| **4** | Steven Lagos | PRODUCT OWNER | stevenlagus@gmail.com |

|  |  |
| --- | --- |
| **PUNTOS DE DISCUSIÓN 1** | |
| **1** | Cierre Sprint 1 |
| **2** | Inicio Sprint 2 |
| **3** | Backlog |
| **4** | Base de datos |
| **5** | Arquitectura de aplicación |
| **6** | Pruebas de consumo |

|  |
| --- |
| **DESARROLLO DE LA REUNIÓN** |
| Cierre Sprint 1  Se realizaron las historias de usuario – Validando orden.  Pruebas de uso de Github con el proyecto – commit, pull, push, remove.  Creacion de mockups – se realizaron prototipos en donde se definió el logo y posible front.  Socialización del uso de Zenhub – cargue de backlog  Sprint 2  Asignación de roles y tareas  Complementar mockups – organizando por prioridad según lo definido en los requerimientos.  Inicio de desarrollo aplicación JavaSprint |
| **Observaciones.** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONCLUSIONES** | | | | |
| **No** | **Tarea** | **Responsable** | **Período de cumplimiento** | **Observaciones** |
| **1** | Crear proyecto Github | Sebastian Morales | Un semana |  |
| **2** | Clonar y modificar repositorio en GitHub | Todos | Una semana |  |
| **3** | Defini Historias de Usuario | Jose Ramirez y Sebastian Morales | Una semana |  |
| **4** | Crear Mockups | LeidyGutierrez y Steven Lakes | Una semana |  |
| **5** | Instalación de ZendHub | Todos | Una semana |  |
|  |  |  |  |  |